TK 平台自动上架工作流

供 Codex + OpenClaw 执行的项目说明文件（MVP 版）

版本：v0.1   |   项目负责人：TRED   |   目标：先跑通 0-1，再逐步放量

适用范围：本文件面向 TK 平台商品卡自动化上架。核心对象是跨境店/本土店的新商品链接创建，不覆盖后端大规模广告投放、达人履约、库存采购等全链条。

你当前思路的结论：方向是对的，但需要增加“结构化输入”“多级审核”“发布前校验”“失败回滚”“人工接管点”五个模块，否则一旦全自动直接推到店铺，容易出现图片不合规、属性错填、标题超限、详情不匹配、SKU 价格错误等问题。

# 1. 项目目标与业务边界

• 目标一：基于单个产品资料包，自动生成商品卡所需素材，包括主图、副图、标题、详情页文案、A+图、属性、SKU、价格等。

• 目标二：通过飞书完成关键节点的人审，避免“AI 生成错误直接上架”。

• 目标三：审核通过后，调用上架流程写入对应店铺，并把链接回传给运营复检。

• 目标四：优先做 MVP，只跑通 1 个类目、1 个站点、1 套模板、1 个上架入口。

业务约束：现有内部资料强调：跨境店更适合集中类目运营；选品尽量小体积、50g 以下、客单价约 15-20 元人民币；素材不能复用，要用 AI 生成新素材；主图决定点击率，价格和详情页决定转化率。

## 1.1 不建议一开始就全自动的环节

• 主图最终确认：必须保留人工审核，因为这直接影响点击率与平台合规。

• 价格与利润：必须由公式或模板驱动，不建议让大模型自由发挥。

• 类目属性映射：必须基于 TikTok 官方模板/枚举值，不建议让 AI 自填开放文本。

• 正式发布：建议先“草稿上架”或“待发布状态”，最后由运营点确认。

# 2. 你当前工作流的主要问题与修正建议

| 序号 | 你原本设想 | 建议调整 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图片先生成再审 | 正确，但要拆成“主图审核”和“副图/A+审核”两级，不要一次性全部混审。 |
| 2 | 标题在图片通过后再生成 | 合理。标题依赖主图风格、卖点表达、目标站点语言，放在图片之后更稳。 |
| 3 | 详情页内容与 A+ 图一起生成 | 可以，但建议先生成详情文案结构，再生成 A+ 图，否则图文容易不一致。 |
| 4 | 审核通过后自动上架 | 建议改为：生成结构化上架包 -> 预校验 -> 调用上架 -> 返回草稿/链接 -> 运营复核。 |
| 5 | 填写 attribute / sku / price | 必须前置建模。它们不是“补填板块”，而是独立模块，要有单独数据源和校验规则。 |
| 6 | 通知运营检查链接 | 正确，但需要同时回传：店铺、产品、模板版本、价格、SKU、生成时间、任务日志。 |

核心修正：把“生成内容”与“写入店铺”分开。先产出一个标准化 Listing Package（商品上架包），只有当 package 通过校验与审核，才允许执行 publish。这样最适合 Codex + OpenClaw 分阶段编排。

# 3. 推荐的自动上架总流程（标准版）

1. 产品资料入库：收集产品图、规格、卖点、成本、目标站点、目标店铺、类目、禁限词要求、竞品链接/图。

2. 预处理：标准化命名，检查资料是否齐全，生成唯一任务 ID。

3. 生成商品图片：先出 1 张主图，再出 8 张副图/A+素材，不合格时允许局部重生成。

4. 主图人工审核：飞书通知运营，只审核主图和首屏卖点。

5. 生成标题：调用标题模板，根据站点语言、字符限制、核心关键词输出 3-5 个候选。

6. 生成详情页文案：输出卖点版块、参数版块、适用人群、使用方式、注意事项、FAQ。

7. 生成 A+ 图：基于详情页结构生成图文素材，确保与文案一一对应。

8. 二次人工审核：飞书审核标题、详情文案、A+ 图。

9. 结构化上架包组装：生成 attributes、SKU、price、库存、物流、类目字段。

10. 预校验：校验字符长度、必填字段、价格区间、图片数量、文件尺寸、属性枚举值。

11. 调用上架动作：优先走草稿；若平台接口不支持，则走模拟操作但保留截图和日志。

12. 回传结果：飞书通知运营检查最终链接，并保存全量日志。

# 4. 适合 Codex + OpenClaw 的模块化拆分

| 模块 | 名称 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| A | 任务入口模块 | 读取产品资料包，创建任务 ID，分配站点/店铺/模板版本。 |
| B | 素材生成模块 | 生成主图、副图、A+图；记录 prompt、版本号、输出文件路径。 |
| C | 人工审核模块 | 飞书发送卡片；接收“通过/驳回/重做原因”；回写状态。 |
| D | 文案生成模块 | 生成标题、卖点、详情、FAQ、短描述；输出结构化 JSON。 |
| E | 属性映射模块 | 把产品资料映射成 TikTok 模板字段，不允许自由文本乱填。 |
| F | 价格计算模块 | 根据成本、运费、抽点税率、目标 ROI 生成建议售价和利润表。 |
| G | 上架执行模块 | 把 package 写入平台；失败时截图、记录 DOM/接口返回。 |
| H | 结果回传模块 | 飞书推送链接、日志、异常原因、待人工处理项。 |

# 5. 建议的数据结构（Listing Package）

原则：让大模型只负责“生成建议内容”，让程序负责“结构化、校验、执行”。最终执行输入应是 JSON/表格，而不是一段自然语言。

{
  "task_id": "TK-20260318-0001",
  "market": "TH",
  "shop_id": "shop_xxx",
  "category": "Beauty & Personal Care",
  "product_base": {
    "product_name_cn": "示例产品",
    "core_keywords": ["关键词1", "关键词2"],
    "selling_points": ["卖点1", "卖点2", "卖点3"],
    "materials": "材质/成分",
    "weight_g": 45,
    "target_price_rmb": 15
  },
  "media": {
    "main_image": ".../main_01.png",
    "gallery_images": [".../sub_01.png", ".../sub_08.png"],
    "a_plus_images": [".../a_01.png", ".../a_04.png"]
  },
  "copywriting": {
    "title_candidates": ["标题A", "标题B", "标题C"],
    "selected_title": "最终标题",
    "bullet_points": ["要点1", "要点2"],
    "detail_sections": [
      {"section": "卖点", "content": "..."},
      {"section": "参数", "content": "..."},
      {"section": "FAQ", "content": "..."}
    ]
  },
  "listing_fields": {
    "attributes": {"brand": "...", "function": "..."},
    "sku_list": [{"sku_code": "...", "color": "...", "price": 29.9}],
    "inventory": 100,
    "shipping_template": "default_th"
  },
  "workflow": {
    "main_image_review": "approved",
    "content_review": "pending",
    "publish_status": "draft"
  }
}

# 6. 各阶段输入 / 输出 / 审核点

| 阶段 | 输入 | 输出 | 审核点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品资料入库 | 产品图、规格、成本、卖点、站点、店铺 | 标准化任务包 | 资料是否齐全 |
| 主图生成 | 任务包 + 主图规则 | 主图 1-3 版 | 运营审核主图 |
| 副图/A+生成 | 主图风格 + 详情框架 | 副图 8 张 + A+素材 | 运营审核图文一致性 |
| 标题生成 | 关键词、卖点、站点语言 | 3-5 个标题候选 | 字符数/违禁词 |
| 详情文案生成 | 卖点、参数、FAQ模板 | 详情结构化文案 | 事实准确性 |
| 属性价格组装 | TikTok 模板 + 成本公式 | 可执行字段 JSON | 枚举值/利润校验 |
| 发布执行 | 最终 package | 草稿链接/正式链接 | 发布结果与日志 |

# 7. 你必须补充给 Codex / OpenClaw 的附件清单

1. 主图规则文件：尺寸、背景、是否允许人物/手模、文案规范、禁用元素、参考案例。

2. 副图规则文件：九宫格中每一张图分别承担什么作用，例如卖点图、成分图、场景图、参数图、对比图。

3. 标题规则文件：语言、字符上限、关键词优先级、品牌词是否可用、禁限词。

4. 详情页模板：固定模块顺序、每一模块字数上限、是否允许夸张表达。

5. A+ 图模板：每张图的标题字数、图中文字密度、风格参考。

6. TikTok 官方上传模板：类目属性、必填字段、枚举值、字段说明。

7. 价格公式文件：产品成本、包材、头程、尾程、平台费、税点、目标 ROI。

8. 飞书审批规范：谁审核、多久未处理提醒、驳回后如何重试。

9. 店铺映射表：站点、店铺名称、登录方式、默认物流模板、默认仓库、默认币种。

# 8. 风险点与防呆机制

| 风险 | 表现 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 图片不合规 | 主图含夸张宣传/无关元素/风格跑偏 | 主图先审；保留“重生成单图”能力 |
| 标题违规 | 超字符、堆词、敏感词 | 标题模板 + 长度校验 + 敏感词库 |
| 属性错填 | 颜色/规格/材质填错导致退款 | 强制从枚举模板映射 |
| 价格错误 | 低于保本价或币种错位 | 公式计算，不允许 AI 直接定价 |
| 详情与 A+ 不一致 | 文案说有，图片没体现 | 先出详情结构，再出 A+ 图 |
| 上架失败 | 页面改版、网络波动、登录失效 | 失败截图 + 重试 + 人工接管 |
| 批量污染 | 错误模板影响多店铺 | 先单店单品灰度发布，再批量复制 |

# 9. MVP 实施建议（最适合你现在）

• 只做 1 个站点，例如 TH 或 ID。

• 只做 1 个类目，先避免多类目属性复杂度。

• 只做 1 套主图模板 + 1 套详情模板。

• 只接 1 个上架入口，先能“写入草稿”就够。

• 一次只跑 1 个产品，跑通后再做批处理。

• 先把人工审核做扎实，再讨论无人值守。

推荐顺序：先跑通：资料入库 -> 主图生成 -> 飞书审核 -> 标题/详情生成 -> 二审 -> 结构化字段组装 -> 草稿上架 -> 返回链接。等这个闭环稳定后，再做批量、定时、自动重试。

# 10. 可直接给 Codex 的执行说明

• 以“任务状态机”方式实现：created -> media_pending -> media_approved -> copy_pending -> copy_approved -> package_ready -> publish_pending -> published / failed。

• 所有中间结果都落盘，并生成 manifest.json，记录文件路径、版本号、审核状态、错误日志。

• 飞书是状态切换器，不只是通知器。运营点击“通过/驳回”后，要真正更新任务状态。

• 图片、标题、详情、属性、价格必须分模块生成，禁止一个超长 prompt 一次性生成全部。

• 发布前必须运行 preflight：必填字段、图片数量、标题长度、币种、SKU 数量、价格下限、重量、类目枚举值。

• 发布动作失败时，输出可追溯证据：截图、错误信息、最后一步动作、重试次数。

# 11. 验收标准

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 资料完整率 | 必填资料齐全后才允许建任务 | 100% |
| 图片产出 | 主图 1 张 + 副图/A+按模板产出 | 100% |
| 审核流转 | 飞书可完成通过/驳回/重做 | 100% |
| 标题合规 | 字符数、语言、禁限词通过校验 | 100% |
| 字段完整 | attributes / sku / price 必填项齐全 | 100% |
| 草稿发布成功率 | 单品灰度测试 | >= 80% |
| 日志可追溯 | 失败任务可定位到具体模块 | 100% |

# 12. 内部依据（已纳入本文设计）

• 你们现有新品运营资料明确提到：上架前运营需提供核心卖点、目标人群、价格策略、竞品分析，并设计 A/B 链接差异；标题、主图、价格和详情页分别影响曝光、点击和转化。

• 3 月 11 日会议纪要明确提到：跨境店尽量集中类目，选品倾向体积小、50g 以下、客单价约 15-20 元，素材不能复用，要用 AI 生成新素材，并可采用“一个新店上 2 个品，再裂变到 10 个链接”的打法。

备注：你后续只要把“主图规则文件、标题规则文件、详情模板、A+ 图模板、TikTok 官方上传模板”补齐，这个项目就可以进入 Codex 拆任务阶段。